四川省数字贸易网二级等级保护

测评服务询价函

各潜在供应商：

四川省数字贸易网一期建设已经完成，为适应新形势下网络信息安全的形势要求，按照8月26日第16次办公会审议通过的关于开展贸易投资信息综合服务平台二级等保测评及配套建设经费的请示，根据《网络安全等级保护2.0》的有关规定，对“四川省数字贸易网”进行定级，网络安全等级拟设为“二级”，同时建立长期有效抵御网络入侵的防御体系，营造安全可靠，绿色清朗的网络环境。现拟启动二级等级保护测评工作，进行测评服务项目采购。

请有意向参加的供应商于9月7日17：00前将《询价报名表》（附件1）报送至403921278@qq.com，9月8日11:30前将响应文件密封盖章后送至省贸促会。

附件：1.询价报名表

2.四川省数字贸易网二级等级保护测评服务项目采购需求

四川省贸促会

2021年8月31日

（联系人：胡懿丹，电话：68909117，地址：成都市蜀兴西街36号12楼办公室)

附件1

询价报名表

| 项目名称：四川省数字贸易网二级等级保护测评服务采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 授权代表 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 公司地址 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 报名有关说明 | 我司已仔细阅读四川省数字贸易网二级等级保护测评服务采购项目的询价函，决定参加询价活动，按照要求准时提交资质及报价文件。 （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件2

四川省数字贸易网二级等级保护测评

服务采购需求

一、项目基本情况介绍

按照8月26日第16次办公会审议通过的关于平台预算请示，四川省数字贸易网一期建设已经完成，并对照《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》，“四川省数字贸易网”网络安全等级拟设为“二级”。为保障数字贸易网安全运行，现对四川省数字贸易网二级等级保护测评服务进行采购。

二、采购方式、评审方法和预算

（一）询价采购。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

（二）预算经费：5万元。

三、服务内容

（1）背景介绍

四川省数字贸易网一期建设已经完成，内容整体分为数字贸易、会议展览、直播培训、商事法律、专家智库、关于我们六大板块，实现数字展览、直播洽谈、经贸资讯为一体的综合信息数字化服务平台功能，打造优质特色商品的线上外贸平台，让企业“足不出户”，主动找客商、抓订单、拓市场、促合作。（网址：www.tradesichuan.com）

（2）服务内容

①对四川省数字贸易网的物理存放环境进行检查，提出整改意见建议。

②对照“二级”标准，指导我会填写数字贸易网的备案资料，并及时向公安机关报送备案审查。

③进行调研表分析，准备测评相关事项。

④初测并出具整改建议。

⑤指导我会和第三方整改公司对网络系统进行整改。

⑥进行复测。

⑦出具合格或以上等级的测评报告并提交相关部门审核，整理相关材料反馈我会存档。

- 其他工作

针对四川省数字贸易网使用现状，帮助我会完善网络安全管理办法和配套制度。

四、履约时间和方式

测评机构在合同签订日起10日内完成初评，于11月27日前完成四川省数字贸易网的总体测评，以出具测评报告完成备案工作为验收合格标准。

五、供应商资格条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）测评机构必须位列《全国网络安全等级保护测评机构推荐目录》及入围政府采购网，且剩余推荐有效期在半年以上。

（3）符合《网络安全等级保护测评机构管理办法》的相关规定。

（4）测评机构派出的测评师必须具有中级及以上测评师等级资格证书。

六、验收方法

验收小组通过查验报告等进行验收，并形成验收报告。

七、需要提交的响应文件内容

响应文件一式六份，其中正本1份，副本5份。内容包括：

（一）公司营业执照等资质证件；

（二）有完成服务能力的证明材料，如公司介绍、服务方案、人员配置、服务响应时间承诺等；

（三）根据“五、供应商资格条件”提供资格证明材料；

（四）报价表，需提供报价明细并计算总价；

（五）供应商认为需要提供的其他材料。