凤翔大厦办公区中央空调维修及电力改造项目监理单位采购项目

综合比选采购文件

中国国际贸易促进委员会四川省委员会

2025年5月

中国国际贸易促进委员会四川省委员会作为采购人诚邀符合条件的供应商参加凤翔大厦办公区中央空调维修及电力改造项目监理单位采购项目。

一、项目名称

凤翔大厦办公区中央空调维修及电力改造项目监理单位采购项目

二、采购方式

综合比选

三、报名方式

2025年5月22日17：00前通过网上邮箱递交《项目报名表》，邮件标题格式为“供应商名称+项目名称”。

四、递交响应文件的截止时间及地点

响应文件截止递交时间为2025年5月23日10：00。供应商于截止时间前，应将响应文件盖章密封交至中国国际贸易促进委员会四川省委员会11楼，逾期不予受理。

五、采购人联系方式

地址：成都市蜀兴西街36号11楼

联系人：胡懿丹

联系电话：028-68909117 19828930698

报名邮箱：huyidan@ccpit-sichuan.org

四川省贸促会

2025年5月14日

项目报名表

| 项目名称：凤翔大厦办公区中央空调维修及电力改造项目监理单位采购项目。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 授权代表 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 公司地址 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 报名有关说明 | 我司报名参加凤翔大厦办公区中央空调维修及电力改造项目监理单位采购项目，按照要求准时提交响应文件。 （盖章） 年 月 日 |  |  |

第二部分  供应商须知

一、经费预算

1.95万元人民币。

二、采购方式

综合比选。

三、服务商资质要求

- （一）供应商应提供有效的建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理丙级或以上资质证书复印件;

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、采购服务参数

凤翔大厦办公区中央空调维修及电力改造项目位于成都市金牛区一品天下大街132号凤翔大厦10F-12F，项目预算95.43万元。

- （一）基本要求

- 监理单位负责对建设施工进行管理，包括工程质量、建设进度、投资控制、安全生产、文明施工、信息、合同管理、现场施工协调、监理抽检及试验检测，并配合采购单位完成工程结算和审计等相关工作。

- (1)根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

- (2)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施，专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

- (3)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

- (4)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

- (5)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

- (6）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

- (7)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

- (8)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报采购单位；

- (9)经采购单位同意，签发工程暂停令和复工令；

- (10)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

- (11)验收隐蔽工程、分部分项工程；

- (12)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

- (13)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

- (14)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

- (15)编制、整理工程监理归档文件并报采购单位；

- (16)其他监理工作任务。

- （二）人员要求

- (1)成交供应商应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件，其中：总监理工程师应具有全国注册监理工程师执业资格，监理人员1-2名应具有监理工程师证或监理从业人员业务培训合格证。

- (2)总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

- (3)成交供应商可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。成交供应商更换总监理工程师时，应提前7天向采购单位书面报告，经采购单位同意后方可更换:成交供应商更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员换，并通知采购单位。

五、其他要求

（一）工期时限：以合同约定为准。

六、验收方法

项目服务商按我会要求保质保量完成本项目监理工作，由验收小组出具验收报告。

七、供应商递交响应文件的主要内容

1.响应文件封面；

2.法定代表人授权书（需提供法人、授权人身份证正、反面复印件）；

3.报价明细表；

4.营业执照等资质证件；

5.服务方案；

6.针对采购文件“三、服务商资质要求”“五、其他要求”等提供承诺函等证明材料；

7.供应商认为需要提交的其他材料。

八、响应文件的编制

1.响应文件应按“响应文件格式”进行编制，未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制。

2.响应文件正本壹份、副本伍份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.响应文件需密封盖章，否则我会有权不予受理。

九、评审

采购评审小组按采购文件规定的评审办法及标准对响应文件进行评审，按综合得分高低推荐中选候选人。

本项目采购评分表：

| 评审项 | 详细描述 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目实施方案 | - 供应商针对本项目拟定详尽的监理服务方案，包括但不限于①现场情况概述及工作重点难点分析；②对项目区域现状进行全面调查、摸底、梳理；③技术路线及思路；④主要技术方法；⑤工程进度计划及工期保证措施、人员安排及管理；⑥安全保证措施及质量保证措施；⑦后续服务承诺；⑧突发事件（治安、消防、自然灾害等）应急处置预案。方案包含以上内容得40分，每有一项缺项、漏项的扣5分；每有一项存在缺陷的扣2.5分，直到扣完为止，未提供不得分。 - 注：缺陷或不足是指针对本项目提供的方案中的内容①与项目无关，②与实际情况不符，③表述前后不一致或矛盾，④引用的法律、规范、标准存在过期失效或错误，⑤引用的项目名称、地址等问题或现象错误等以上任一情形。 | 40.00 |  |
| 团队人员配置 | - 项目负责人（1人）：全国注册监理工程师执业资格得5分。 - 监理人员（1人）：具有监理工程师证或监理从业人员业务培训合格证得5分。 | 10.00 |  |
| 业绩 | 供应商提供一个类似项目业绩的得4分，本项最多得20分，不提供不得分。 注：须提供中标/成交通知书和采购合同复印件并加盖供应商鲜章。 | 20.00 |  |
| 价格分 | 满足采购文件要求且最后有效报价最低的供应商的价 格为采购基准价，其价格分为满分。其他价格得分=（采购基准价/最后采购报价）×30%×100(保留：小数点后两位)。 | 30.00 |  |

提醒：请各拟参选单位仔细阅读以上内容，务必按要求和规定提供详细服务方案和报价表，不符合要求和规定的，取消此项目参选资格。

十、确定中选人

经采购评审小组评审，采购人将确定排名第一名的候选人为中选人。若中选人放弃中选或提出书面说明不能履行合同的，采购人将依次从排名中补齐中选人。如果出现并列的情况，采购人有权自行从中确定中选人。

第三部分   响应文件格式

1.响应文件封面

正本（或副本）

响应文件

项目名称：

申 请 人：     （全称并加盖单位公章）

年     月    日

2.法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 XXX 的XXX项目的采购活动。委托代理人在采购活动和委托代理合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）

委托代理人职务：

委托代理人（电话）               （手机）

授权人（法定代表人）： （签字）

委托单位：（全称并加盖单位章）

日期：        年     月     日

3.报价明细表

4.承诺函

承诺函

中国国际贸易促进委员会四川省委员会：

我方作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定中的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

八、我方单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖私人印章）：

日  期：

5、服务方案；

6、业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 成交金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

需提供合同复印件。

- 根据要求需要提供的其他文件（格式自拟）